附件1

大亚湾开发区2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业建设财政奖补）

使用方案

为贯彻落实《广东省中央财政农村综合改革转移支付资金管理实施细则》（粤财农〔2024〕38号）及《关于做好2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业建设财政奖补）有关工作的通知》精神，切实用好中央下达的农村综合改革转移支付资金，推动我区农村公益事业建设，提升农村人居环境质量和公共服务水平，结合我区实际，制定本使用方案。

一、项目内容

2025年中央下达我区农村综合改革转移支付资金共计86万元，专项用于农村公益事业建设财政奖补项目，经村申报、街道审核、区社会事务管理局研究决定，拟用于霞涌街道乡村绿化管护项目、东莞村小组灌溉沟渠修复工程、沙排下田心池塘安全护栏安装项目等3个项目。具体情况如下：
（一）霞涌街道乡村绿化管护项目

实施地点：霞涌街道全域

项目内容：吸纳15名农村低收入人口，对11个村（社）进行绿化管护。按照4个大行政村配备2名管护员，7个小行政村（社区）配备1名管护员，共需绿化管护员15名绿化管护就业岗位，每人1850元/月，共计33.3万；人工、机械开挖内涝排水沟渠2公里，采购苗木1100株，采购肥料、支撑竹子一批，苗木补种1100株，人工扶正500株，苗木支撑加固3500株。

投资概算：总投资64.14万元，其中申请中央资金53.97万元。

（二）东莞村小组灌溉沟渠修复工程

实施地点：霞涌街道义联村东莞村小组

建设内容：修复因台风损毁的灌溉沟渠，包括拆除损毁渠道、新做钢筋混凝土渠道及挡墙、施工临时道路等。

投资概算：总投资39.01万元，其中申请中央资金27.55万元。

（三）沙排下田心池塘安全护栏安装项目
实施地点：霞涌街道义联村沙排村小组

建设内容：新做仿木安全护栏80米，配套混凝土基础及挡墙修复。

投资概算：总投资6.6万元，其中申请中央资金4.48万元。

二、项目必要性与可行性分析

（一）必要性分析

政策导向要求：项目建设完全符合《广东省中央财政农村综合改革转移支付资金管理实施细则》第八条规定的支持范围，属于“村内户外”的农村公益事业，是落实中央及省关于农村综合改革发展决策部署的具体行动。

民生安全迫切需要：池塘护栏缺失、灌溉沟渠毁坏等问题直接威胁人民群众生命财产安全和正常生产生活秩序，实施修复工程是保障民生安全的紧迫任务。

巩固乡村建设成果的需要：台风灾后苗木受损、绿化管护机制不健全，影响了乡村绿化美化成果的可持续性。实施管护项目是巩固人居环境整治成果、建立长效管护机制的必要举措。

促进共同富裕的有效途径：项目普遍采用“以工代赈”方式，优先聘请当地低收入群体参与建设与管护，能够直接增加农民收入，是推动共同富裕的有效抓手。

（二）可行性分析
政策可行性：资金来源于中央财政转移支付，用途明确，符合国家政策导向。省、市、区各级均已出台实施细则和管理办法，为项目的顺利实施提供了坚实的政策依据和操作指南。

技术可行性：三个项目均为常见的农村基础设施建设和管护类工程，技术方案成熟，施工难度低。街道及村集体具备组织和监管此类项目的能力，并可依托本地施工队伍完成。

组织与管理可行性：街道办事处作为项目实施单位，组织领导有力，可明确责任分工，严格按照“村申报、镇审核、县审定”的程序和资金管理要求推进工作，确保项目规范实施。

三、预期效益

（一）生态效益

通过绿化管护与苗木补种，预计苗木成活率达95%以上，有效恢复和提升乡村生态环境，增强防洪排涝能力，营造优美宜居的乡村风貌。

（二）社会效益
安全保障：消除池塘溺水公共安全隐患，修复水利设施保障农业用水安全。

促进就业：直接为15名低收入人口提供长期管护岗位，并在工程建设中临时雇佣当地劳动力，预计通过以工代赈方式显著增加参与者收入。

满意度提升：项目紧密围绕村民关切的问题，实施后预计辖区内群众满意度不低于90%，有效提升政府公信力和农村居民的幸福感、获得感。



